## Slide 1: לעוף על התואר
אלעד דוד
אופק זאדה
עידן קלמן
ענבר שמייה

## Slide 2: Changes since the start of the project [MAJOR changes]
Use cases
גלריה – הוסר (כרגע אין לעמותה תמונות מאירועים כתוצאה מקיום אירועים באופן מקוון בצל מגפת הקורונה)
תרומה (תשלום מאובטח) – הועבר לתחום אחריות של גורם חיצוני (המיזם כפוף לעמותה גדולה יותר, וזו מנהלת את כספי המיזם)
בעמוד "בוגרים מספרים" מימין לכל ציטוט של בוגר הפרויקט תופיע תמונה של הבוגר המספר, ותחת כל תמונה יופיע שמו המלא של הבוגר (מתוקף צנעת הפרט)
האתר יהיה מאובטח לתשלומים באשראי בתמיכה של פלטפורמת WordPress (גורם חיצוני)
בעמוד ה"ארכיון" יימצאו כפתורים לאפשרויות הורדה של ניוזלטרים בפורמטים pdf וdocx (הקבצים קיימים רק בפומרט של pdf)
requirements

## Slide 3: Risks
what has actually happened
אבטחת התשלומים כבר אינה בתחום אחריותנו ומחוץ לגבולות אתר המיזם
ככל הנראה יתווספו תכנים נוספים מטעם העמותה; לצורך התאמת נגישות גם לאחר סיום הסמסטר- ייכתב קובץ README בו נסביר כיצד לבצע שינויים מגוונים באופן נגיש
פרצה באבטחת התשלומים שתוביל להדלפת מס' האשראי של התורמים
הנגשה נוספת של תוכן האתר לאחר סיום הפרויקט
what we expected

## Slide 4: Risks Assessments - RA
סיכון אפשרי | טיפול במקרה שהסיכון מתממש | What has actually happened
קריסה של שרתי WordPress שיגרמו למחיקת תוכן האתר | מראש יישמר בענן גיבוי כלל תוכן האתר (טקסט, תמונות, ניוזלטרים ועוד). העלאה מחדש של האתר באותו הדומיין. | 
פשיטת רגל של WordPress | מראש יישמר בענן גיבוי כלל תוכן האתר (טקסט, תמונות, ניוזלטרים ועוד). יצירת אתר בדומיין הקיים בפלטפורמה תומכת נגישות אחרת. | 
פרצה באבטחת התשלומים שתוביל להדלפת מס' האשראי של התורמים | יצירת קשר מידי עם המשטרה. | אבטחת התשלומים כבר אינה בתחום אחריותנו ומחוץ לגבולות אתר המיזם
פרצה לחשבון ה-WordPress של העמותה ופגיעה בתוכן האתר | מראש יישמר בענן גיבוי כלל תוכן האתר (טקסט, תמונות, ניוזלטרים ועוד). שחזור תוכן האתר ותיקון הפרצה (יצירת קשר עם שרתי WordPress ובמידת הצורך עם המשטרה). | 
הצפת האתר בבקשות שיובילו לעומס על השרתים אשר יגרמו לנפילת האתר | דיווח לשירות WordPress וחזרה לפעילות תקינה של האתר בתום תיקון הבעיה מצד WordPress. | 
הנגשה נוספת של תוכן האתר לאחר סיום הפרויקט | תיקון באופן יזום ועצמאי מצד העמותה בעזרתנו, כמה שניתן. | ככל הנראה יתווספו תכנים נוספים מטעם העמותה; לצורך התאמת נגישות גם לאחר סיום הסמסטר- ייכתב קובץ README בו נסביר כיצד לבצע שינויים מגוונים באופן נגיש
אי-סיום הפרויקט במועד המתוכנן | המשכת הפרויקט בחודשי הקיץ באופן עצמאי; במידת הצורך המשכת הפרויקט בקורס שיחול בשנה האקדמית הבאה. | 

## Slide 5: Testing – 2 failing tests and their fixes
קורא המסך קורא את התוכן כנדרש
לאחר פגישה עם מתכנת מטעם העמותה בנושא נגישות האתר, הטסט נכשל על-אף שהאתר נבנה עם ערכת עיצוב נגישה בפלטפורמה מונגשת.
קיבלנו הערות יישומיות לטובת תיקון המצב, כגון: כתיבת תיאורים מוסתרים מהמשתמש הרואה, כתיבת כותרות בהיררכיה התואמת את מתודולוגיית הDOM- ועוד.
בהתאם, בוצעו שינויים בקבצי ה-html וה-css של האתר על-מנת למלא את דרישות הנגישות.
פלטפורמת WordPress מציעה למשתמשיה לוח-שנה שאינו מונגש באופן מלא, על-כן נאלצנו "לייבא" פיצ'ר זה מ-Google, שהרי חשבון העמותה נמצא על Gmail והאירועים בו מסונכרנים עם חשבון ה-Google של העמותה.
הצגת האירוע הקרוב ביותר ליום הנוכחי לא תבוצע באופן אוטומטי ולכן הטסט נכשל.
לאחר בירור עם העמותה, הוחלט כי נישאר עם לוח-השנה שהצענו, וכי האירוע הקרוב ביותר עבור הספירה לאחור יוזן באתר באופן ידני.
האירוע הכתוב ליד לוח השנה ב"עמוד הבית" הוא האירוע הקרוב ביותר

## Slide 6: What did we learn as a team?
עבודה בפלטפורמה חדשה לכולנו (WordPress)
עבודה כקבוצה וכאינדיבידואליים כאחד (על הפלטפורמה רק משתמש אחד בכל פעם יכול לעבוד ולערוך)
חלוקה לתתי-קבוצות במידת הצורך, לאתר את נקודות החוזקה של חברי הקבוצה ולמנף אותן
המון על נגישות (קורא מסך, החשיבות של כותרות ותיאורים מוסתרים למשתמש הקורא, פונטים..)
חשיבות של עיצוב ככלל ובפרט בתוך עולם ההנגשה
עבודה מול אנשים בעלי מוגבלויות (100% עיוורון)
עבודה מול לקוחות – שינויים בדרישות, חוסר זמינות, תקשורת רציפה, ריצוי הלקוחות, מציאת פתרונות יצירתיים
למדנו איך עובד פרויקט E2E – כלל השלבים והתחומים השונים המעורבים בפרויקט בתעשייה

## Slide 7: קישור לאתר "לעוף על התואר"
https://ltdreamorgil.wordpress.com/